产品需求文档 / PRD

信息化项目管理系统改造 PRD

面向高校信息化部门的预算、流程、资料与归档一体化工作台

| 版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 编制依据 | 用户手册、两场需求沟通录音、旧系统痛点分析、可行性与详细设计方案 |
| 产品定位 | 高校信息化项目预算与流程管理系统 |
| 目标用户 | 项目负责人、信息化部门管理员、项目主管、领导、档案/综合管理员、系统管理员 |
| 核心爽点 | 少填、少审、少找、好查、好归档、领导少打扰、部门好管理 |

PRD 摘要 本 PRD 将上一版改造方案拆解为可实施的产品需求，覆盖用户角色、范围边界、流程状态、功能需求、字段、权限、非功能要求、版本规划和验收清单。需求以 P0/P1/P2 分级，便于后续拆分原型、开发任务和验收用例。

# 1. 背景与目标

旧系统已具备登录、权限、项目管理、采购管理、实施、试运行、验收、归档、退金、结项、立项审核、验收审核和事务提醒等基础能力。需求调研显示，现阶段最需要解决的问题不是重做一个大而全系统，而是在旧系统基础上补齐信息化部门真正高频使用的预算联动、查询统计、材料归集和归档闭环。

少填：复用项目库、模板和历史信息，减少重复录入。

少审：领导侧以看板和查询为主，普通节点不强制领导审批。

少找：模板、材料清单和项目资料集中管理。

好查：年度、预算、状态、负责人、部门、归档状态可快速筛选。

好归档：自动汇总材料、识别缺失项、生成归档清单和资料包。

# 2. 产品范围

| 范围类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 本期范围 | 首页工作台、项目申报、项目库、年度预算、立项与预算联动、采购资料、实施资料、试运行、验收、归档/移交、模板中心、领导看板、查询统计、待办提醒、权限配置。 |
| 非本期范围 | 不替代采购、合同、审计和档案系统；不实现复杂采购审批分支；不强制做全量历史数据结构化迁移；不建设独立移动端 App。 |
| 关键边界 | 复杂外部流程只做字段记录、过程文件和结果文件归集，系统主目标是过程留痕、预算决策、资料完整和归档移交。 |

# 3. 用户角色与场景

| 角色 | 核心诉求 | 典型动作 | 成功体验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目申报人/负责人 | 快速申报、少重复填、知道缺什么材料 | 新建申报、上传资料、查看进度、提交验收 | 打开项目就知道下一步该做什么 |
| 信息化部门管理员 | 管全局、查预算、催材料、做归档 | 审核入库、立项、预算匹配、材料检查、归档确认 | 不再靠表格和聊天追材料 |
| 项目主管/归口负责人 | 关键节点专业确认 | 查看负责项目、审核节点、填写意见 | 只处理真正需要判断的节点 |
| 领导 | 看全局、看异常、少点审批 | 查看年度看板、查询重点项目、导出报表 | 看图掌握项目和预算情况 |
| 档案/综合管理员 | 接收完整归档材料 | 查看归档包、确认移交、下载清单 | 接收时材料目录清楚完整 |
| 系统管理员 | 配置用户、角色、菜单、参数 | 维护组织、权限、流程、模板、字典 | 流程变化可配置、少改代码 |

# 4. 核心业务流程

项目负责人全年开放申报，保存草稿并提交。

信息化部门管理员初审，符合要求后进入项目库。

年度预算录入或导入，形成可占用预算池。

管理员在立项页面从项目库选择项目，并绑定预算。

项目进入采购、实施、试运行、验收阶段，各阶段上传材料。

验收通过后进入归档，系统生成缺失材料提醒和归档清单。

材料完整后打包下载并移交档案/综合管理人员。

项目退金/结项，形成完整闭环。

# 5. 状态机设计

| 对象 | 状态 | 触发动作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 草稿 -> 已提交 -> 退回修改/已入库 -> 待立项 -> 已立项 -> 采购中 -> 实施中 -> 试运行中 -> 验收申请中 -> 验收通过 -> 归档中 -> 已归档 -> 已结项 | 提交、审核、立项、阶段推进、验收、归档、结项 | 允许取消、终止和退回修改。 |
| 预算 | 启用、冻结、已占用、部分执行、执行完成、已释放 | 预算导入、冻结、立项占用、执行登记、项目取消释放 | 冻结预算不可被新项目占用。 |
| 材料 | 未上传、已上传、需补正、已确认、已归档 | 上传、管理员确认、退回补正、归档打包 | 必填材料未确认时阻止归档完成。 |
| 待办 | 未处理、处理中、已处理、已逾期 | 流程提交、退回、缺失提醒、超时 | 兼容旧系统事务提醒能力。 |

# 6. 信息架构与菜单

| 一级菜单 | 二级页面 | 使用角色 |
| --- | --- | --- |
| 工作台 | 我的待办、项目概览、预算提醒、缺材料提醒、领导看板入口 | 全部角色，按权限展示 |
| 项目申报 | 新建申报、我的申报、退回修改、申报模板下载 | 申报人、管理员 |
| 项目库 | 储备项目、优先级管理、评审结果、立项入口 | 管理员、项目主管 |
| 预算管理 | 年度预算、预算占用、预算执行、预算台账 | 管理员、领导只读 |
| 项目执行 | 立项、采购、实施、试运行、验收 | 项目负责人、管理员、项目主管 |
| 归档管理 | 缺失材料、归档清单、归档包、移交确认 | 管理员、档案/综合管理员 |
| 模板中心 | 模板分类、模板版本、启停、下载记录 | 管理员维护，普通用户下载 |
| 统计报表 | 项目台账、预算执行、阶段分布、归档统计 | 管理员、领导 |
| 系统管理 | 用户、部门、角色、菜单、字典、流程参数 | 系统管理员 |

# 7. 功能需求明细

## 7.1 首页工作台

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-WB-001 | 按角色展示不同工作台卡片，包括我的项目、待办、预算、缺材料、重点项目和异常提醒。 | P0 | 不同角色登录后看到对应卡片，且数据与列表一致。 |
| FR-WB-002 | 卡片支持点击跳转到筛选后的业务列表。 | P0 | 点击待补材料卡片后进入缺材料项目列表。 |
| FR-WB-003 | 支持重点项目快捷入口和最近访问项目。 | P1 | 用户可快速打开重点项目详情。 |

## 7.2 项目申报

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-APP-001 | 支持全年开放申报，无批次限制。 | P0 | 任意时间可新建申报。 |
| FR-APP-002 | 支持草稿保存、编辑、删除和提交。 | P0 | 草稿不进入审核，提交后状态变为已提交。 |
| FR-APP-003 | 支持下载申报模板和上传申报附件。 | P0 | 附件与申报单绑定，可预览或下载。 |
| FR-APP-004 | 支持退回修改和版本留痕。 | P0 | 退回后可编辑，再提交时保留历史版本。 |
| FR-APP-005 | 申报提交时校验必填字段和必填附件。 | P0 | 缺少必填项时不能提交并给出明确提示。 |

## 7.3 项目库

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-LIB-001 | 通过初审项目可进入项目库。 | P0 | 项目状态从已提交变为已入库。 |
| FR-LIB-002 | 项目库支持优先级、建议年度、预算估算、评审结果。 | P0 | 列表可筛选和排序。 |
| FR-LIB-003 | 项目库项目可被立项引用。 | P0 | 立项后项目库记录标记为已立项。 |
| FR-LIB-004 | 支持项目暂缓、取消和重新激活。 | P1 | 暂缓项目不进入立项候选列表。 |

## 7.4 年度预算

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-BUD-001 | 支持年度预算新增、编辑、导入、冻结。 | P0 | 预算字段完整，冻结预算不可占用。 |
| FR-BUD-002 | 支持预算占用、释放和执行登记。 | P0 | 余额随占用和执行自动变化。 |
| FR-BUD-003 | 支持按年度、性质、预算编号查询。 | P0 | 查询结果准确且可导出。 |
| FR-BUD-004 | 支持预算占用明细追溯到项目。 | P0 | 每笔占用可打开关联项目。 |
| FR-BUD-005 | 支持预算不足提醒。 | P1 | 立项金额超过余额时给出阻断或预警。 |

## 7.5 立项与预算联动

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-INI-001 | 立项时从项目库选择项目。 | P0 | 普通用户不能绕过项目库直接生成正式项目。 |
| FR-INI-002 | 立项页面同屏展示预算可用情况。 | P0 | 可看到预算总额、已占用、已执行、余额。 |
| FR-INI-003 | 立项后自动生成预算占用记录。 | P0 | 项目预算占用可追溯。 |
| FR-INI-004 | 支持按项目优先级批量选择立项。 | P1 | 可一次选择多个项目并绑定预算。 |

## 7.6 采购管理

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-PUR-001 | 采购阶段记录采购方式、金额、供应商、合同信息。 | P0 | 采购信息可保存并进入项目详情。 |
| FR-PUR-002 | 支持上传采购过程文件、结果文件和合同。 | P0 | 文件纳入归档材料池。 |
| FR-PUR-003 | 根据金额和采购方式提示建议材料。 | P1 | 用户看到材料提示，但流程不被复杂分支卡住。 |

## 7.7 实施与试运行

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-IMP-001 | 实施阶段支持预置材料项。 | P0 | 启动会、实施计划、会议纪要等可上传。 |
| FR-IMP-002 | 支持自定义材料项。 | P0 | 用户可新增资料名称并上传附件。 |
| FR-TRI-001 | 试运行阶段支持试运行报告、培训记录、问题整改。 | P0 | 材料完整性可被系统识别。 |
| FR-TRI-002 | 上传试运行报告后提示是否可申请验收。 | P1 | 系统根据必填材料给出提示。 |

## 7.8 验收管理

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-ACC-001 | 支持提交验收申请。 | P0 | 状态变为验收申请中。 |
| FR-ACC-002 | 支持验收退回、整改和重新提交。 | P0 | 退回原因和整改记录可追溯。 |
| FR-ACC-003 | 支持上传验收报告、验收意见、签字材料。 | P0 | 文件进入归档材料池。 |
| FR-ACC-004 | 领导签字材料可附件留痕，线上普通流程不强制领导审批。 | P0 | 领导账号不产生普通验收审批待办。 |

## 7.9 归档/移交

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-ARC-001 | 系统按阶段自动生成归档材料清单。 | P0 | 清单包含材料名称、阶段、状态、附件。 |
| FR-ARC-002 | 系统自动识别缺失必填材料。 | P0 | 缺失项可点击跳转补充。 |
| FR-ARC-003 | 支持一键生成归档包并下载。 | P0 | 归档包包含附件和清单。 |
| FR-ARC-004 | 支持移交确认和状态跟踪。 | P1 | 可记录移交人、接收人、时间和意见。 |

## 7.10 模板中心

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-TPL-001 | 模板按流程节点分类维护。 | P0 | 申报、采购、试运行、验收、归档模板可分类。 |
| FR-TPL-002 | 支持模板版本管理和启停。 | P0 | 停用模板不可被普通用户下载。 |
| FR-TPL-003 | 项目填报页面可直接下载相关模板。 | P1 | 用户不需要离开当前页面寻找模板。 |

## 7.11 查询统计与领导看板

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-RPT-001 | 支持项目台账组合查询。 | P0 | 年度、状态、负责人、部门、金额、归档状态均可筛选。 |
| FR-RPT-002 | 支持预算执行看板。 | P0 | 展示预算总额、占用、执行、余额。 |
| FR-RPT-003 | 支持领导只读看板。 | P0 | 领导可查看图表，不参与普通审批。 |
| FR-RPT-004 | 支持导出 Excel。 | P1 | 列表和统计结果可导出。 |

## 7.12 待办与提醒

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-TODO-001 | 根据状态自动生成待办。 | P0 | 提交、退回、缺材料、待归档均产生待办。 |
| FR-TODO-002 | 支持已处理/未处理筛选。 | P0 | 与旧系统事务提醒能力兼容。 |
| FR-TODO-003 | 支持逾期提醒。 | P1 | 超过配置时限自动标记逾期。 |

# 8. 字段设计

| 对象 | 关键字段 | 必填规则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目申报 | 项目名称、申报部门、负责人、建设背景、目标、需求说明、预估金额、建议年度、附件 | 名称、部门、负责人、需求说明、预估金额必填 | 提交前校验，草稿可暂缺。 |
| 项目库 | 入库编号、项目来源、优先级、建议年度、预算估算、评审结果、入库时间、是否立项 | 入库编号、优先级、评审结果必填 | 用于立项候选和年度规划。 |
| 年度预算 | 年度、预算编号、预算名称、预算性质、预算金额、已占用、已执行、余额、状态 | 年度、编号、金额、性质必填 | 预算编号应唯一。 |
| 采购信息 | 采购方式、金额、供应商、合同编号、合同金额、过程文件、结果文件、合同附件 | 采购金额、结果文件按阶段要求必填 | 不替代采购系统。 |
| 阶段材料 | 阶段、材料名称、必填标识、附件、版本、确认状态、上传人、上传时间 | 必填材料归档前必须确认 | 支持自定义材料。 |
| 验收信息 | 验收申请、验收报告、验收意见、整改记录、验收结论、签字材料 | 报告、结论必填 | 领导签字可附件留痕。 |
| 归档包 | 归档清单、缺失项、打包文件、移交人、接收人、移交时间、移交状态 | 清单、状态必填 | 支持下载和移交确认。 |

# 9. 权限矩阵

| 功能 | 申报人 | 管理员 | 项目主管 | 领导 | 档案/综合 | 系统管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目申报 | 新增/编辑本人 | 查看/退回/入库 | 查看负责项目 | 只读 | - | - |
| 项目库 | 查看本人相关 | 全量维护 | 查看/确认 | 只读 | - | 配置字段 |
| 预算管理 | - | 维护/占用/释放 | 只读 | 只读看板 | - | 配置字典 |
| 立项 | - | 发起/确认 | 审核关键节点 | 只读 | - | 配置流程 |
| 采购/实施/试运行 | 维护本人项目 | 全量维护 | 查看/确认 | 只读 | - | - |
| 验收 | 提交申请 | 审核/退回 | 审核关键节点 | 只读 | - | 配置流程 |
| 归档 | 补材料 | 生成/确认 | 查看 | 只读 | 接收/下载 | 配置清单 |
| 模板中心 | 下载 | 维护 | 下载 | 下载 | 下载 | 配置分类 |
| 报表看板 | 本人项目 | 全量 | 负责范围 | 全量只读 | 归档范围 | - |

# 10. 非功能需求

| 类别 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 常用查询 3 秒内返回，统计看板支持年度数据快速展示。 | 1 万条项目数据下常用筛选 3 秒内响应。 |
| 附件 | 单文件建议支持 200MB，支持上传进度、失败重传、类型校验。 | 大附件上传失败后可继续或重传。 |
| 安全 | 按角色、部门、项目团队控制数据可见范围。 | 无权限用户无法打开项目详情或附件。 |
| 审计 | 保留关键操作日志、审核意见、附件版本。 | 可按项目查看完整操作记录。 |
| 备份 | 项目资料和附件纳入定期备份。 | 可恢复指定日期备份数据。 |
| 兼容 | 兼容主流浏览器。 | Chrome、Edge、Safari 基本流程可用。 |

# 11. 数据迁移与集成

历史项目先迁移核心字段：项目名称、负责人、部门、状态、采购信息、验收状态、归档状态。

历史附件按项目目录归档，不强制拆分为全部结构化材料项。

近期通过文件上传和归档清单满足采购、合同、审计、档案管理需求。

后续可逐步对接统一身份认证、财务预算、采购平台和档案系统。

# 12. 版本规划

| 版本 | 范围 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| MVP | 项目申报、项目库、预算、立项联动、阶段材料、归档清单、基础查询 | 跑通主流程和核心痛点。 |
| P1 | 模板中心、领导看板、缺失提醒、大附件、统计导出 | 强化爽点和管理效率。 |
| P2 | 统一身份认证、财务预算、采购平台、档案系统对接，移动端提醒 | 从轻量工作台升级为集成平台。 |

# 13. 验收清单

项目申报、项目库、预算、立项、采购、实施、试运行、验收、归档主流程可闭环。

预算与立项联动准确，预算占用、释放、执行和余额计算正确。

阶段材料能进入归档材料池，并能区分必填、选填和自定义材料。

归档清单和项目资料包可自动生成并下载。

领导无需参与普通审批即可查看年度项目和预算看板。

模板可维护、下载、停用，项目页面可直接下载关联模板。

常用查询支持年度、状态、负责人、部门、金额、归档状态等条件。

所有关键动作保留操作日志和审核意见。

# 14. 待确认问题

| 问题 | 建议确认对象 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 预算口径：占用金额、执行金额、释放金额的业务定义 | 信息化部门、财务相关人员 | 影响预算统计准确性。 |
| 立项是否允许管理员绕过项目库直接创建 | 信息化部门负责人 | 影响流程严谨性与应急处理。 |
| 不同金额采购材料提示规则 | 信息化部门、采购相关人员 | 影响材料清单准确性。 |
| 归档材料必填清单 | 信息化部门、档案/综合管理人员 | 影响归档验收。 |
| 领导是否保留某些关键节点审批配置 | 部门领导 | 影响权限和待办设计。 |

# 15. 结论

本 PRD 建议以“轻量流程 + 预算联动 + 材料归集 + 自动归档 + 领导看板”为主线推进改造。系统不追求替代所有外部业务平台，而是把信息化部门最痛的项目预算、过程材料、查询统计和归档移交打通。这样既能复用旧系统基础，又能让用户明显感受到少填、少审、少找、好查、好归档的改善。